# UniMeal AI团队阶段性进展总结

阶段性起步工作完成时间：2026年9月7日

# 一 进展概述

AI团队已完成一组能够相互衔接的基础交付物，包括豆包接口连通性基线、个性化膳食提示词测试用例、机器可读的响应结构、离线验证测试，以及初版数据统计指标。本阶段的目标是建立后续集成的基础，不代表AI功能已完成生产级开发。

# 二 各成员已完成的工作

| 角色 | 负责领域 | 本阶段已完成工作 | 交付物与下一步 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI-1 | 接口集成 | 整理了豆包API服务的初版契约：必填配置、chat completions请求预期、安全错误处理，以及现有连通性检查的用途。 | ai_qa/API_INTEGRATION.md 下一步：将该接口契约接入FastAPI服务端。 |
| AI-2 | 提示词工程 | 准备了5个初始提示词测试用例，覆盖素食偏好、花生过敏、无偏好输入、冲突约束和有限烹饪设备等情况。 | ai_qa/prompt_templates/meal_plan_test_cases.md 下一步：结合已验证的菜谱数据运行并记录测试结果。 |
| AI-3 | 推荐输出设计 | 创建了膳食计划响应的首版JSON Schema，规定顶层字段、每日计划字段、餐次类型及关键数值范围。 | ai_qa/recommendation_schema.json 下一步：与后端确认校验逻辑，并将菜谱数据库字段映射到响应中。 |
| AI-4 | 质量保证与测试 | 新增离线单元测试，确认响应结构保留约定的必填字段和餐次类型；同时运行了已有的健康检查测试。 | ai_qa/tests/test_recommendation_schema.py 下一步：补充畸形响应、约束失败和接口异常的测试。 |
| AI-5 | 数据分析与评估 | 定义初版仪表盘和评估指标：AI请求总量、成功数、失败数、成功率、响应时间及约束满足率，并规定了安全事件字段。 | docs/analytics/AI_METRICS_BASELINE.md 下一步：确认匿名服务事件和QA结果的采集位置。 |

# 三 已完成的验证

已运行离线测试命令 python -m unittest discover -s ai_qa/tests -v，共5项测试通过。测试覆盖配置读取、健康检查请求体的稳定性、安全HTTP错误信息，以及新制定的响应结构字段。该测试不会实际发送在线API请求。

# 四 当前状态与后续衔接

五个角色现在均已有可单独审查的起步成果。下一步应由AI-1将客户端通过后端暴露为服务接口；之后AI-2和AI-3可结合菜谱数据测试提示词和返回结构；AI-4再开展集成测试；AI-5开始汇总匿名结果，为管理后台和最终项目评估提供数据。