WORK SUMMARY

UniMeal AI & QA Specialist 工作总结

第 1–2 天（2026 年 8 月 6–9 日）

| 角色 | 工作范围 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| AI & QA Specialist | 豆包 API 调试、AI 膳食计划提示词、功能测试计划与验证记录 | 第 1–2 天任务完成 |

一、工作目标

为 UniMeal 的个性化膳食规划功能建立安全、可验证的 AI 调用基础，并为后续前后端集成测试提供清晰的测试范围、测试用例和证据记录方式。

二、第 1 天完成内容

| 工作项 | 完成内容 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| AI 调用基础 | 建立独立 ai_qa 工作目录与本地安全配置模板；真实密钥只存放在 .env。 | .env.example、ai_qa/README.md |
| 豆包健康检查 | 编写无第三方依赖的调用脚本，发送固定、无个人数据的提示词，并验证返回非空文本。 | doubao_healthcheck.py |
| 提示词规范 | 定义个性化膳食计划的输入字段、过敏原硬约束、JSON 输出结构及安全边界。 | meal_plan_v1.md |
| QA 测试基线 | 覆盖账户、菜谱、收藏、膳食计划、购物清单、预算、管理面板与 AI 模块。 | TEST_PLAN.md |

三、第 2 天完成内容

| 验证阶段 | 发现与处理 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 本地配置检查 | 确认脚本可从 .env 读取 ARK_API_KEY 与 ARK_MODEL；缺失配置时安全退出。 | 通过 |
| 模型服务调试 | 识别并记录 ModelNotOpen 与 InvalidEndpointOrModel 错误；调整为已授权的精确模型 ID。 | 已解决 |
| 真实接口验证 | 使用 ark.cn-beijing.volces.com 的 Chat Completions 接口执行固定健康检查。 | 通过 |
| 回归验证 | 离线单元测试覆盖配置优先级、缺失配置、请求载荷与服务端错误说明。 | 4/4 通过 |

四、已实现功能

安全配置加载：环境变量优先，其次读取本地 .env；API Key 不会打印或提交到仓库。

Doubao API 健康检查：向模型发送固定测试提示，验证 HTTP 成功与非空响应。

错误分类反馈：对配置缺失、HTTP 错误、网络错误和无效响应给出可操作提示。

AI 膳食计划提示词 v1：包含预算、饮食偏好、过敏原、烹饪时间、设备与人数等约束。

QA 测试矩阵：为后续功能模块测试、回归测试和缺陷记录建立统一标准。

五、验证结果

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 实际模型 | doubao-seed-2-1-turbo-260628 |
| 配置超时 | 30 秒 |
| API 返回 | 成功返回 “UniMeal AI connection OK” |
| AI-001 测试状态 | Passed |
| 敏感信息检查 | 通过：控制台与文档均未记录 API Key |

六、文件与交付物

| 交付物 | 用途 |
| --- | --- |
| ai_qa/doubao_healthcheck.py | 豆包 API 连通性与错误处理检查脚本 |
| ai_qa/prompt_templates/meal_plan_v1.md | 个性化膳食计划提示词与 JSON 约定 |
| docs/qa/TEST_PLAN.md | 项目功能测试计划与测试用例基线 |
| docs/qa/AI_CONNECTIVITY_REPORT.md | AI-001 连通性验证记录 |

七、后续工作

第 3 天：基于真实菜谱数据完善个性化膳食计划提示词，加入预算、过敏原和时间约束测试。

第 4 天：增加 AI 输出 JSON 校验、超时处理和不可用服务的降级测试。

后续集成：在后端与前端模块就绪后，执行 AI、膳食计划、购物清单和预算模块的端到端测试。

版本控制说明：所有 AI 与 QA 文件均在 feature-AI/QASpecialist-Jiyuan 分支完成，按项目流程通过 Pull Request 审核后合并。